附件

废旧物资循环利用体系建设重点项目

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 主要建设内容及规模 | 建设 年限 | 计划 投资 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 962306 |  |
| 一 | 回收体系（点、站、中心）建设 |  | 87506 |  |
| 1 | 东宝区城镇生活垃圾分类收运和再生资源回收“两网融合”工程 | 湖北长宁创投科技有限公司 | 建设生活垃圾分类回收点318个，购置垃圾分类收集容器或智能投放设施、绿色分拣中心等；配套分类收运车辆；建设智慧环卫管理平台，配套建设辅助设施等，运用APP、小程序等手段推动线上预约回收，实现线下线上协同。 | 2022-2024 | 15000 | 东宝区 |
| 2 | 京山市城镇生活垃圾分类收集转运处置一体化项目 | 京山市城管局 | 建设生活垃圾分类回收点200个，改造中转站1座（废旧物资暂存站和生活垃圾分类转运站），购置垃圾分类回收收集容器，其中城区社区及居民点150个，城区公共场所、集镇50个。建设智能环卫管理平台，购置智能垃圾分类积分兑换系统50套。购置垃圾分类运输车辆14台。 | 2022-2025 | 9019 | 京山市 |
| 3 | 钟祥市城镇生活垃圾分类收集转运处置一体化项目 | 钟祥市市容环境卫生管理局 | 建设垃圾分类处理中心8500平方米1座，场库库房5000平方米，垃圾分类教育基地500平方米，垃圾分类主题公园3000平方米，智能垃圾分类亭350个、改造中转站1座（废旧物资暂存站和生活垃圾分类转运站）等。 | 2022-2025 | 10310 | 钟祥市 |
| 4 | 屈家岭管理区生活垃圾分类收集处置一体化项目 | 屈家岭管理区城管局 | 建设日处理量4吨的餐厨垃圾处理站1座，配套2吨处理设备2台、除臭系统、厂房建设，以及餐厨垃圾转运车辆2台。完成屈家岭所有公共机构和相关企业生活垃圾分类全覆盖，配套生活垃圾分类亭16个、智能设备2套、生活垃圾分类桶若干。4个美好环境和幸福生活共同缔造试点区域创建垃圾分类示范区。 | 2022-2025 | 6000 | 屈家岭 管理区 |
| 5 | 掇刀区城镇生活垃圾分类收集转运处置一体化项目 | 掇刀区城管局 | 在掇刀石街道、白庙街道、兴隆街道的33个社区中先行选择23个社区的83个成熟居民生活小区建设智能化垃圾分类投放平台119套；在麻城镇、团林镇、掇刀石街道、白庙街道、兴隆街道周边的30个村场及83个居民生活小区投放智能垃圾分类箱30个。 | 2023-2025 | 5803 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 6 | 沙洋县城镇生活垃圾分类收集转运处置一体化项目 | 沙洋县城管局 | 建设占地2800平方米的垃圾分类处理中心1座，占地3000平方米垃圾分类储存仓库1座，占地3000平方米垃圾分类现场体验中心1座，占地1500平方米的垃圾分类多媒体展示中心1座、智能垃圾分类亭150座，配置分类垃圾车、分类垃圾桶等，改造中转站1座（废旧物资暂存站和生活垃圾分类转运站）。 | 2022-2025 | 9024 | 沙洋县 |
| 7 | 中心城区生活垃圾分类收转运补短板项目 | 市城投公司 | 完善中心城区生活垃圾收运体系，建设垃圾转运综合体4座，选择性增设废旧物资中转和预处理、大件垃圾收集处理、可回收物暂存等功能，配套转运车辆等。 | 2023-2024 | 13050 | 市城管委 |
| 8 | 金城再生资源分拣中心 | 荆门市金城再生资源公司 | 按照《再生资源绿色分拣中心建设管理规范》（SB/T 10720—2021）要求，重点建设废塑料、废纸的集并、储存、分拣、加工生产线，项目占地70亩，整合规范回收网点45个。 | 2023-2024 | 6000 | 市供销社 |
| 9 | 鄂中再生资源钟祥分拣中心 | 湖北鑫发再生资源发展公司 | 按照《再生资源绿色分拣中心建设管理规范》（SB/T 10720—2021）要求，重点建设废纸、废塑料、废金属的回收、暂存、分拣及处理生产线，项目占地约100亩，整合规范回收网点35个。 | 2023-2025 | 6000 | 钟祥市 |
| 10 | 京山市双鑫再生资源分拣中心 | 京山双鑫再生资源回收公司 | 按照《再生资源绿色分拣中心建设管理规范》（SB/T 10720—2021）要求，重点建设废塑料、废金属、废纸类的储存、分拣生产线，项目占地80亩，整合规范回收网点40个。 | 2023-2024 | 6000 | 京山市 |
| 11 | 沙洋县再生资源回收分拣中心 | 湖北埃菲尔科技公司 | 按照《再生资源绿色分拣中心建设管理规范》（SB/T 10720—2021）要求，重点实施废玻璃、废塑料、废橡胶等再生资源回收的精分、细分生产线，项目占地100亩，整合规范回收网点100个。 | 2023-2024 | 6000 | 沙洋县 |
| 12 | 废弃农膜、农药包装物回收网点建设 | 市农业农村局 | 在全市重点乡镇建设废弃农膜回收站30个、农药包装物集中回收点22个，年回收废弃农膜1500吨、农药包装物300吨。 | 2023-2024 | 1200 | 市农业 农村局 |
| 二 | 废旧资源循环利用 |  | 854900 |  |
| 13 | 循环再造新一代高镍三元前驱体材料项目 | 格林美（荆门）镍钴材料有限公司 | 项目总建筑面积5万平方米，分两期建成年产8万吨高镍三元前驱体产线（一期3万吨，二期5万吨）；建成两条硫磺制酸产线，年产硫酸60万吨（一期30万吨，二期30万吨）；配套建设员工宿舍、公用工程级道路绿化等设施。 | 2022-2026 | 200000 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 14 | 年产5万吨磷酸铁锂电池正极材料 | 格林美（湖北）新能源材料有限公司 | 新建厂房2万平方米，办公综合楼0.5万平方米，磷酸铁锂生产线20条，年产磷酸铁锂电池正极材料5万吨，配套建设供电、能源、供水等公用工程及道路、绿化等设施。 | 2022-2025 | 75000 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 15 | 循环再造动力三元材料用前驱体原料等旧项目技改循环再造1.5万吨/年电池级碳酸锂项目 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 改进“循环再造动力三元材料用前驱体原料”等旧项目废电池处理产线的浸出工艺及废水处理工艺，从废水中年回收电池级碳酸锂1.5万吨，配套建设员工宿舍。技改后年废水排放量减少20%、年COD排放量减少30%、总镍排放量减少30%、硫酸锂排放量减少80%。 | 2022-2025 | 46200 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 16 | 循环技术生产10万吨/年电池级高纯硫酸镍、硫酸钴和氯化钴晶体项目 | 格林美（荆门）高纯化学材料有限公司 | 项目规划用地55亩，总建筑面积1.4万平方米；迁建原有晶体产线，新增设备1238台(套)；配套建设供电、供水等公用工程及道路、绿化等设施。 | 2021-2023 | 31000 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 17 | 废旧电池黑粉提纯项目 | 格林美（荆门）高纯化学材料公司 | 建设年产1万吨高纯硫酸镍溶液、0.15万吨高纯硫酸钴溶液及0.15万吨高纯硫酸锰溶液项目（金属吨），建设废旧电池黑粉浸出液的萃取产线及配套安全环保、办公等设施；新建酸碱罐区、循环水冷却塔等设备设施。 | 2022-2023 | 25000 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 18 | 循环再造动力电池用三元正极材料项目（2万吨/年） | 格林美（湖北）新能源材料公司 | 项目用地面积7.1万平方米，新增生产设备590余台（套）；配套建设供电、供水等公用工程及道路、绿化等设施；建设年产2万吨新能源车用高能量密度三元材料。 | 2020-2023 | 55000 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 19 | 绿色智能制造10000吨/年高性能碳化钨粉项目 | 湖北绿钨资源循环公司 | 建设年产高性能碳化钨粉1万吨，新建绿色循环再造碳化钨粉生产线1条。租赁荆门格林美新材料有限公司现有厂房，用地50亩，总建筑面积约1.76万平方米；新增生产设备217台/套；新建1万吨碳化钨生产线1条，生产线分为细颗粒、中颗粒、粗颗粒三条子线。 | 2020-2023 | 23000 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 20 | 6.8万吨/年废旧锂离子电池综合回收利用项目 | 湖北金泉新材料公司 | 项目分二期建设，一期为1.8万吨/年，二期为5万吨/年。建设拆解、分选、焙烧、浸出、萃取、结晶、碳酸锂车间等生产车间，酸碱库区、废水处理站等公铺设施。 | 2023-2025 | 100000 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 21 | 7万吨/年废旧锂电池综合回收利用项目 | 美华新材料（湖北）公司 | 项目占地200亩，建设预处理、浸出、萃取、合成等生产车间及附属配套设施，年产2.78万吨硫酸镍、0.62万吨硫酸钴、0.78万吨碳酸锂、0.96万吨铜、2.22万吨铝、3.5万吨硫酸钠，年处理7万吨锂电池和正极粉。 | 2023-2025 | 78000 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 22 | 极片废料综合处理 | 荆门动力电池再生技术公司 | 新建极片废料综合回收拆解线1条，年综合回收拆解废旧电池及极片废料10万吨。 | 2023-2025 | 46800 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 23 | 鄂中报废汽车拆解项目 | 格林美报废汽车循环利用公司 | 格林美（湖北）新能源材料有限公司废旧汽车拆解业务整体搬迁至鄂中再生大市场，与该地已有废旧汽车拆解业务整合扩建，设计产能汽车3万吨/年，碎废钢10万吨/年。 | 2023-2025 | 12000 | 东宝区 |
| 24 | 年处理1万辆废机动车回收拆解项目 | 湖北中硕再生资源有限公司 | 利用现有土地，建设综合拆解厂房、危废暂存间、报废汽车堆场，新上汽车拆解生产线1条，配套相关环保设施。年处理大型车0.05万辆、中型车0.05万辆、小型车0.7万辆（含电动汽车0.04万辆）、摩托车0.2万辆。 | 2023-2025 | 6000 | 沙洋县 |
| 25 | 废旧塑料改性再生资源化利用项目 | 荆门林达新材料科技股份公司 | 利用回收包装废旧塑料制得的再生料，添加原生料及助剂，通过添加增强、增韧、抗老化等一系列新技术进行改性，生产各种高品质再生改性塑料。废塑料年综合处理能力达8万吨，年生产规模3万吨。 | 2023-2025 | 9600 | 沙洋县 |
| 26 | 废塑料、PET循环利用项目 | 湖北博韬合纤有限公司 | 在现有厂区内新建厂房，新增1万吨废塑料回收加工，利用生产1万吨再生纤维；新增1万吨PET回收加工，利用生产1万吨再生纤维。 | 2023-2024 | 12000 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 27 | 荆门市思鸿再生资源有限公司 | 废旧塑料回收及加工项目 | 废旧塑料回收加工利用项目PET3万吨、PP0.5万吨、PE0.5万吨。收集、贮存及销售PVC0.4万吨、ABS0.5万吨、PC0.1万吨。新建厂房2栋、办公宿舍楼1栋。 | 2023-2024 | 6000 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 28 | PP，PET环保打包带项目 | 荆门荣诚塑业公司 | 建设年产5000吨PET、PP等环保打包带生产线。 新建生产线3条，生产车间2栋，原材料和成品仓库1栋和办公楼1栋。 | 2022-2023 | 6000 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 29 | 低塑高密度聚乙稀颗粒资源化项目 | 钟祥张集自强塑业公司 | 河南南阳分厂低塑高密度聚乙稀（食用菌种植废弃外袋）颗粒资源化项目回迁总部，升级改造3万吨/年产品生产线。 | 2023-2025 | 6000 | 钟祥市 |
| 30 | 沙洋宇杰塑料改性再生项目 | 沙洋宇杰科技股份公司 | 利用一期项目（5万吨/年废弃编织袋类再生利用）产品，进行改性再生，新增5万吨/年塑料改性再生项目及再生颗粒综合利用项目。 | 2023-2025 | 12000 | 沙洋县 |
| 31 | 农业废塑料回收处理项目 | 湖北熙骏环保科技有限公司 | 集中回收废农药包装物进行清洗、破碎等处理，生产再生塑料。 | 2023-2024 | 1500 | 沙洋县 |
| 32 | 废橡胶资源循环再利用技术项目 | 湖北埃菲尔科技公司 | 总建筑面积4500平方米，主要建设厂房、综合楼及其他配套设施。新增生产线3条，年回收处理10万吨废旧橡胶。 | 2023-2025 | 12000 | 沙洋县 |
| 33 | 废轮胎、废橡胶资源化利用扩建项目 | 湖北合得利循环科技公司 | 项目占地面积约113亩，在现有用地上扩建废轮胎、废橡胶资源化利用生产线9条，扩大年处理废轮胎、废橡胶产能6万吨。新建厂房、化学品仓库、危废暂存室等，配套建设堆场、油罐区等配套设施。 | 2023-2024 | 10800 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 34 | 再生精细胶粉生产项目 | 荆门福华再生资源有限公司 | 项目占地面积50亩，建设废旧轮胎环保处理生产线4条，主要建设厂房、办公楼、员工宿舍、门房、食堂、检验检测中心、磅房等，购置破胶机、常温磨粉机、航吊、叉车等设备。年处理废旧轮胎3万吨。 | 2022-2024 | 15000 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 35 | 纸基生态环境材料的研究与开发 | 湖北应强环保科技公司 | 以废旧黄板纸为原料，建设10万吨/年特种纸生产线1条，配套建设污水处理站、锅炉房、动力车间、电辅助设备设施等。 | 2023-2024 | 38400 | 钟祥市 |
| 36 | 100万吨年废玻璃处理项目 | 沙洋万绿源再生公司 | 建设废玻璃清洗处理生产线，设计处理规模100万吨/年。 | 2023-2024 | 6000 | 沙洋县 |
| 37 | 8万吨/年啤酒瓶生产项目 | 湖北晶昱玻璃制品公司 | 升级改造现有预处理线，建成8万吨/年啤酒瓶生产线，新增年废玻璃处理量10万吨。 | 2023-2024 | 21600 | 荆门高新区·掇刀区 |
| 三 | 二手商品交易和再制造产业 |  | 14000 |  |
| 38 | 二手商品交易市场 | 相关县市区政府 | 建设较大规模二手商品寄卖店（点）试点10个，其中，荆门高新区·掇刀区、东宝区各3个，钟祥市2个，京山市、沙洋县各1个。 | 2023-2025 | 6000 | 相关县 市 区 |
| 39 | 二手车交易市场 | 湖北鄂中再生资源大市场 | 提升改造鄂中循环经济城二手机动车交易市场，引进相关企业，形成二手车交易中心，促进二手车交易集聚化、规模化发展。 | 2023-2025 | 5000 | 东宝区 |
| 40 | 京山三雷重工农机装备制造项目 | 京山三雷重工股份公司 | 建设1万台/年农机拆解、再制造生产线，配套建设危废暂存、成品检测设备及研发中心。 | 2023-2025 | 3000 | 京山市 |